**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.07.04. 화요일 | 프로젝트명 | Mzeta | 작성자 | 노주희 |
| 참석자 | 편진범, 노주희, 전도연 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 개발 과정 공유 및 상의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 개발 정리 해서 올리기  도연 행성 커스터마이징 UI 제작 -> VR로 되는지 확인 필요  디자인 필요 없이 구조만 만들기 -디테일 모두 빼고 구조만 !  인벤토리 이미 가지고 있는 상태로 하기  프리뷰..  \*창변환만 하면됨  다음주부터 디자인+디테일 잡으면 끝날듯  우주선 이동 구현 -> 엘리베이터  다 끝내면 다음주부터(목표) 행성 컨텐츠 제작  콘텐츠 하기 전에 각자 씬 기능 구현은 끝내기  미니맵+엘리베이터+카메라 완료  필요한 모델링 부탁하기 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| 필요한 모델링은 요청 게시판에 요청 | 모델링 과정은 실시간으로 진행 | |
|  |  | |
| 회의사진 | - | |